**Územní studie veřejných prostranství Rosice**

**Pracovní schůzka**

**Místo konání:** Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

**Datum konání:** 16. 3. 2017

**Účastníci:**

Objednatel: Město Rosice Bc. Petr Ženožička, místostarosta;

Bc. Luboš Fučík, DiS., referent;

Miloslav Pezlar, územní plánování

Zhotovitel: Institut regionálních informací s.r.o. (dále též IRI)

Ing. arch. Michal Hadlač;

Ing. Milada Kadlecová;

Mgr. Denisa Janáčová

**Body:**

* Objednatel předal aktualizované mapy pozemků ve vlastnictví města k 6. 2. 2017
* Konzultace představy studie
* Poskytnutí dat MěÚ Rosice
* Potřeba koncepce – město stále probírá možnosti zlepšení veřejných prostor – není koncepce – je zájem mít podklad pro rozhodování v území
* Náměty dává také Komise životního prostředí a Výbor pro územní a strategický plán
* Zahájení ÚP – zpracovává arch. Kozelská – Bencúrová (současný ÚP starý - je z roku 1997)

Představa objednatele o výsledku studie:

* + Návrh celkové koncepce řešení veřejných prostor ve městě – rozmístění hřišť, drobné zeleně, parkovišť atd., pohledy

Návrh řešení IRI:

* + Najít a definovat veškerá veřejná prostranství, klasifikovat je a zařadit do systému VP, zakreslování do větších podrobností – výkres problémů v mateřských prostranstvích
  + V současnosti definováno cca 150 veřejných prostranství
  + Použít hierarchický postup:
    - Všechna prostranství v měřítku 1 : 2000, nejméně významná nebo ta, co se nebudou měnit, zůstanou v tomto měřítku
    - Prostranství s menšími změnami 1 : 1000
    - Nejvýznamnější VP, „preferovaná stanoviště“ v měřítku 1 : 500, případně řezy apod.
* Proběhla diskuse k podkladům, které má objednatel k dispozici. Dohodnuto, že objednatel předá zhotoviteli potřebné podklady ve vektorovém digitálním tvaru, pokud jsou k dispozici, jinak i papírové zákresy, zejména jde o tato data a podklady:
  + ÚAP – 4. Úplnou aktualizaci ÚAP ORP Rosice zpracoval IRI, který prověří možnosti jejich využití
  + Další data, které poskytne MěÚ Rosice:
    - pasport místních komunikací (v současnosti ve schvalovacím procesu)
    - uliční čáry (k r. 2007, není novější a přesnější)
    - pasport zeleně – plochy na základě ortofota v GIS (pouze pracovní, byly vytvořené pro přibližné velikosti ploch trávníku, kvůli obhospodařování)
    - pasport stromů – přes webové rozhraní, zpracovává externí firma, každý rok nějakou část města postupně, pokud by mohl správce poskytnout, poskytnou je nám (zaznamenává různé atributy jako druh stromu, velikost, stáří)
    - pasport veřejného osvětlení
    - pasport dopravních značek
    - veřejné plochy – parkoviště (také pouze pracovní podle ortofota, nemají počet parkovacích míst)
    - ortofotomapa 2016 (bude poskytnuta připravena licenční smlouva, pro tisk)
    - mapa odpadů – na stránkách města přes google maps, Rosice → Město Rosice → odpadové hospodářství → MAPA kontejnerů na separovaný odpad
    - výškopis terénu – není pro celé Rosice, jen dílčí části
    - pasport kabelizace (TV, internet, sdělovací kabely, NN) – v digitální podobě
    - památky (13) – měly by být v ÚAP
    - zámecký park – studie na MENDELU v Lednici – 3x studentské projeky pro revitalizaci parku – využití návrhů
  + chybí cyklostezka (vůbec ve městě není), cyklotrasa (je, bude v ÚAP)
  + nejsou zaznamenány hřiště (dětská / veřejná / workoutová)

Zhotovitel předpokládá, že data obdrží od objednatele do konce měsíce března 2017.

Představa objednatele o využití studie:

Objednatel projedná studii v orgánech města, v průběhu řešení předpokládá konzultaci se správci sítí a dalšími vybranými dotčenými orgány, v závěrečné fázi bude studie představena veřejnosti, po jejím dokončení bude zapsána do registru územně plánovací čínnosti a bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území v souladu s příslušnými ustanoveními SZ.

Dohodnuta další schůzka, a to 11. 5. 2017 v 17 h – spojení se zasedáním výboru, které bude následovat v 18 h a mělo by dojít k představení studie.

V Brně, 17. 3. 2017 Zapsala: Mgr. Denisa Janáčová