**Územní studie veřejných prostranství Rosice**

**Pracovní schůzka**

**Místo konání:** Městský úřad Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

**Datum konání:** 14. 9. 2017

**Účastníci:**

Objednatel: Město Rosice Ing. Brim František, místostarosta;

Bc. Luboš Fučík, DiS., referent

Pezlar Miloslav,

Zhotovitel: Institut regionálních informací s.r.o. (dále též IRI)

Ing. arch. Michal Hadlač;

Ing. Milada Kadlecová;

Mgr. Denisa Janáčová

Ing. Ondřej Remeš

Ing. Nikola Čadová

Byl rekapitulován průběh činnosti na vypracování územní studie, který byl dohodnut při zahájení prací a je ze strany zhotovitele průběžně s objednatelem konzultován. Doposud proběhly pracovní konzultace dne 16. 3. 2017, 11. 5. 2017, 29. 6. 2017, na dnešní pracovní výbor je zhotovitelem předložen ideový návrh řešení konkrétních vybraných prostranství, jejichž výběr byl proveden objednatelem na minulém pracovním výboru 29. 6. 2017. Návrhy byly dále konzultovány. K jednotlivým prostranstvím bylo řečeno následující:

VP 1 – Schody u ZUŠ – závěry:

* řešení tohoto VP považuje objednatel jako prioritní, horní část schodiště je v havarijním stavu, potřeba nutné rekonstrukce.
* objednatel nechá zpracovat odborné zaměření, jehož výsledek odešle zhotoviteli cca do 10 dnů
* zhotovitel vezme v úvahu existující sítě (položení plošiny u schodů)
* vlastnictví pozemků – část s parkem je vlastněna státem, návrh řešení je možno vypracovat bez ohledu na vlastnictví pozemků
* kladně hodnocena idea „otevřeného amfiteátru“ pro vystoupení ZUŠ - bude dále propracováno.

VP 2 – Nábřeží:

* řešení tohoto VP je rovněž prioritou, zhotovitel detailněji dořeší jižní část, zvážit průjezdnost pro vozidla na nábřeží
* zhotovitel upozorněn na tech. infrastrukturu (kanalizace), pod prostranstvím – stav kanalizace je neodpovídající, bude se opravovat – vznesen návrh, že při opravě by byla kanalizace zároveň přetrasována mimo střed prostranství, kde by takto mohla být realizována výsadba stromů
* důležité ponechat parkovací místa – existuje parkovací smlouva s městem

VP 3 – Ulička u Penamu

* zpracovateli bylo sděleno, že na toto VP již probíhá řešení projektu a že je tímto jeho problematika v současné době vyřešena (zpevnění chodníku a jeho rozšíření na 1,5 m, zpevnění břehu),
* do studie lze zahrnout altánek s posezením, který je navrhován, případně další idee, které budou moci být využity v budoucnu,
* bylo dohodnuto, že zpracovaný projekt uličky odešle objednatel zhotoviteli, aby bylo možno ho pro zpřesnění návrhu územní studie využít.

VP 4 – Náměstí Komenského a sídliště

* hlavním cílem je ponechat množství parkovacích míst, studii náměstí tedy řešit tak, aby nedošlo k jejich ztrátě,
* řešena změna parkovacích míst za obchodním domem – je zde nutno vzít v úvahu nutnost zásobování pro OD Tesco – nutno prověřit, zda by bylo průjezdné – zvážit, zda je nutno rušit cestu na východní straně náměstí případně ji udělat jednosměrnou,
* řešena nutnost zpevněných dostatečně širokých cest k bytovým domům (stěhování, HZS, ZS)
* zaměřit se na prostory mezi domy, v současnosti je využití špatné – zrekultivovat plochy, navrhnout posezení, herní prvky, pozor se stromy, které stíní domům a tím vyvolávají nesouhlas místních obyvatel.

VP 5 – Ulice Kpt. Jaroše a Tyršova

* v současnosti je řešen projekt na opravu parkovacích míst v ulici Kpt. Jaroše
* střední část v okolí křižovatky u Cristalu bude řešena projektem ŘSD v návaznosti na celkovou úpravu této křižovatky a související část komunikace
* dohodnuto, že projekty budou co nejdříve zaslány zhotoviteli.

VP 6 – Prostor před penzionem „Cristal“

* bylo sděleno, že křižovatka u penzionu Cristal a související části komunikace jsou v současnosti řešeny projektem ŘSD (změna tvaru křižovatky, přeměna na světelnou křižovatku, přesun zastávek autobusové dopravy, rekonstrukce chodníků)
* zpracovateli bude zaslána studie, kterou zhotovilo CDV a dále pak stávající projekt ŘSD, oba projekty řeší především dopravní řešení této, křižovatky
* studie veřejných prostranství naváže na projekt ŘSD a studii CDV a bude se zabývat podrobněji především části VP s parčíkem

Vzhledem k současnš probíhajícím projektům vypracovávaným jiným zpracovatelem (křižovatka u Cristalu, parkování ulice Kpt. Jaroše, ulička u Penamu) bylo rozhodnuto, že největší prioritu ve zpracování a také největší podrobnost budou mít prostranství VP 1 – Schody u ZUŠ, VP 2 Nábřeží, VP 4 Komenského náměstí.

Na schůzce bylo dohodnuto, že město Rosice poskytne zpracovateli následující podklady:

* zaměření schodiště
* projekt uličky kolem Penamu
* studii CDV na křižovatku u Penamu a projekt na její řešení od ŘSD (nebo jiný podklad, jež bude k dispozici)
* projekt parkovišť na ulici Kpt. Jaroše

Podklady budou zpracovateli dodány co možná nejdříve.

V závěru pracovního výboru byl dohodnut termín další schůzky a to 16. 10. 2017, na kterém kde by měly být představeny všechny výsledky studie.

Termín příští schůzky bude oběma stranami dále potvrzen.